# Resumen Ejecutivo — Validación Flink (Principal + DR)

Bluepoint · Cooperativa Jardín Azuayo

Responsable: Bluepoint
Flink: 2.2.1  ·  Java: OpenJDK 17  ·  Runtime: Podman 5.8.2 / Rocky Linux 10.x
Fecha de ejecución: 2026-07-07
Alcance: 4 nodos clúster PRINCIPAL + 3 nodos clúster DR (contingencia)

# 1. Estado por nodo

| Clúster | Nodo | Rol | Checks | PASS | FAIL | WARN | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principal | pbigd-plat-apps01 | JobManager | 40 | 32 | 0 | 8 | OK |
| Principal | pbigd-proc01 | TaskManager | 36 | 27 | 1 | 8 | Con fallo |
| Principal | pbigd-proc02 | TaskManager | 36 | 27 | 1 | 8 | Con fallo |
| Principal | pbigd-proc03 | TaskManager | 36 | 27 | 1 | 8 | Con fallo |
| DR | pbigd-plat-apps01-cont | JobManager | 41 | 26 | 3 | 12 | NO APTO |
| DR | pbigd-proc01-cont | TaskManager | 37 | 24 | 2 | 11 | NO APTO |
| DR | pbigd-proc02-cont | TaskManager | 37 | 23 | 2 | 12 | NO APTO |

Lectura rápida: el clúster PRINCIPAL está operativo con una falla de conectividad puntual a diagnosticar. El clúster DR no está en condiciones de asumir contingencia — los 3 nodos reportan fallos críticos de persistencia y el servicio de saldos no podría escribir en un failover real.

# 2. Hallazgos críticos — Clúster Principal

Puerto REST 8081 / RPC 6123 no alcanzable entre TaskManager y JobManager (FAIL en proc01, proc02 y proc03). Contradice al propio Módulo 6, donde la consulta a la REST API (http://pbigd-plat-apps01:8081/overview) sí responde y confirma los 3 TaskManagers registrados con slots libres. Esto apunta a que el chequeo de puerto (Módulo 10) usa una ruta o método distinto al que usa la consulta de API — probablemente una regla de firewall/ACL asimétrica entre el segmento de los TaskManagers y el del JobManager, o un mecanismo de prueba de puerto no representativo del tráfico real.

Acción: validar con el equipo de red las reglas de firewall en 8081/6123 entre proc01-03 → pbigd-plat-apps01, y confirmar en el script qué método usa el chequeo de Módulo 10 (nc/curl) para descartar falso positivo.

# 3. Hallazgos críticos — Clúster DR

1. /data/flink y /var/log/flink no existen en ningún nodo DR (FAIL en los 3 nodos). Sin estos directorios no hay dónde persistir checkpoints, savepoints ni logs — en un failover real, Flink no podría recuperar estado. Es el hallazgo más grave del reporte.

Acción: crear la estructura de directorios con los permisos correctos en los 3 nodos DR antes de la próxima prueba de contingencia.

2. Redis DR no accesible en pbigd-plat-apps01-cont:6379 (WARN en los 3 nodos). Los dos jobs críticos de contingencia (reconstrucción de saldos y serving de últimos movimientos) dependen de esta escritura — si Redis no responde, el DR no cumple su propósito funcional aunque el resto de checks pase.

Acción: validar despliegue y conectividad de red hacia Redis DR; bloqueante para declarar el DR apto.

3. Nodo pbigd-proc01-cont no respondía ping desde el JobManager (FAIL), pero ese mismo nodo, evaluado directamente, sí ve red hacia plat-apps01-cont y proc02-cont. Indica un problema de conectividad intermitente o asimétrico en el segmento DR, no un nodo caído.

Acción: monitorear estabilidad de red del segmento DR entre estos nodos.

4. vCPU insuficientes en el JobManager DR 3 disponibles vs. 4 esperados (RAM sí es suficiente).

Acción: escalar capacidad o confirmar formalmente que el dimensionamiento reducido es aceptado para modo contingencia.

# 4. Hallazgos transversales (Principal y DR)

systemctl --user is-active termina en Segmentation fault en los 3 TM del Principal y en los 3 nodos DR. Es un fallo reproducible del entorno (podman + systemd + sudo -u), no solo ausencia de configuración: no hay garantía de que los servicios de Flink se reactiven automáticamente tras un reinicio de host. Requiere revisión de infraestructura, no solo del script.

Bug confirmado en validate_flink_dr.sh (líneas ~595-604): el conteo de errores de log usa grep -c ... || echo 0 bajo set -euo pipefail; cuando grep no encuentra coincidencias sale con status 1 aunque ya imprimió "0", y el || echo 0 agrega una segunda línea. El resultado ("0\n0") rompe la comparación [[ "$ERRORS" -eq 0 ]] con syntax error in expression. Es un defecto del script de validación, no de la infraestructura — se recomienda corregirlo para no generar ruido en próximas corridas.

Edición manual del script en producción: en el log de pbigd-proc01-cont se registra al operador editando el script en vivo (vi validate_flink_dr.sh) tras un error de "command not found" / "syntax error near unexpected token" en el primer intento — indica que el archivo llegó con problema de formato/codificación y se corrigió de forma ad-hoc en el nodo. Se recomienda redistribuir el script ya corregido en vez de parchear copias locales.

node-exporter ausente en los 7 nodos (Principal y DR) — gap de observabilidad de métricas de host en Grafana/Prometheus.

Líneas ERROR/Exception/FATAL sin revisar: se detectaron en los logs recientes de ambos JobManager (6 en Principal, 3 en DR) y aún no se han revisado en detalle.

# 5. Acciones recomendadas para arquitectos

| Prioridad | Acción | Responsable sugerido |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Crear /data/flink y /var/log/flink en los 3 nodos DR con permisos correctos | Cooperativa |
| Crítica | Validar/reparar conectividad de red a Redis DR (6379) — bloqueante para failover | Cooperativa |
| Alta | Investigar y resolver el bloqueo de red 8081/6123 entre TaskManagers y JobManager en Principal | Cooperativa (red) |
| Alta | Investigar conectividad intermitente hacia pbigd-proc01-cont desde el JM DR | Cooperativa (red) |
| Alta | Resolver el segfault de systemctl --user is-active en Podman/systemd y habilitar autoarranque de los servicios Flink | Cooperativa (infra) |
| Media | Confirmar dimensionamiento de vCPU aceptado para el JM DR (3 vs. 4) | Arquitectura |
| Media | Corregir el bug de conteo de errores en validate_flink_dr.sh y redistribuir versión limpia | Bluepoint |
| Media | Revisar en detalle las líneas ERROR/Exception/FATAL de ambos JobManager | Bluepoint |
| Baja | Desplegar node-exporter en los 7 nodos | Cooperativa |

# 6. Veredicto

Principal: operativo, sin fallos bloqueantes para operación normal, pero con una inconsistencia de red TM↔JM que debe aclararse antes de confiar en el failover automático entre nodos.

DR: no apto para contingencia en su estado actual. Los 3 fallos críticos del JobManager DR (directorios de persistencia, Redis inaccesible, conectividad intermitente) deben resolverse y revalidarse antes de aceptar este clúster como plan de contingencia funcional.